แผนงานพัฒนาระบบ CBM Calculator

แผนงานพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ 3 อัน หจก.เผ่าปัญญา ทรานสปอร์ต ฟีเจอร์ 1: ใบเสนอราคาอัตโนมัติ (Quotation Generator) ฟีเจอร์ 2: คำนวณหลายเที่ยวอัตโนมัติ (Multi-Trip Calculator) ฟีเจอร์ 3: ค้นหาระยะทางอัตโนมัติ (Auto Distance Lookup) วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

# 1. ภาพรวมของโครงการ

เอกสารนี้เป็นแผนงานพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ 3 อันสำหรับระบบ CBM Calculator ของหจก.เผ่าปัญญา ทรานสปอร์ต ซึ่งเป็นระบบช่วยคำนวณการขนส่งสำหรับบริษัทขนส่งสินค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อลดเวลาทำงาน ลดความผิดพลาดในการคำนวณ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขายราคาค่าขนส่ง

ระบบปัจจุบันใช้ Next.js 16 + React 19 + Tailwind CSS 4 + shadcn/ui ทำงานบน Vercel มีฟีเจอร์คำนวณ CBM (3D Bin Packing) และคำนวณราคาค่าขนส่งแล้ว แต่ยังไม่มีฐานข้อมูล (Database) และไม่มีฟีเจอร์ที่สำคัญอย่างใบเสนอราคา การคำนวณหลายเที่ยว และการค้นหาระยะทาง

# 2. Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐาน)

ก่อนจะพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานก่อน ไม่เช่นนั้นฟีเจอร์ใหม่จะทำงานไม่ได้ เนื่องจากฟีเจอร์ทั้งสามต้องการฐานข้อมูลและ API ภายนอกเป็นหลัก

## 2.1 Database — Prisma + Vercel Postgres

ปัจจุบันระบบไม่มีฐานข้อมูลเลย ข้อมูลทั้งหมดเก็บใน Edge Config (ราคาน้ำมัน) และไฟล์ JSON คงที่ (transport_rates.json) ซึ่งไม่สามารถเก็บข้อมูลลูกค้า ใบเสนอราคา หรือเส้นทางยอดนิยมได้ จึงต้องติดตั้ง Database ก่อน

### ขั้นตอนการติดตั้ง

- Step 1: สร้าง Vercel Postgres ในหน้า Vercel Dashboard > Storage > Create Database > Postgres (Neon) เลือก Region ที่ Singapore (sin1)

- Step 2: ติดตั้ง Prisma: npm install prisma --save-dev && npm install @prisma/client

- Step 3: เริ่มต้น npx prisma init เพื่อสร้างไฟล์ prisma/schema.prisma

- Step 4: คัดลอก DATABASE_URL จาก Vercel Dashboard มาใส่ใน .env

- Step 5: ออกแบบ Schema (ดูตารางด้านล่าง) แล้วรัน npx prisma db push

- Step 6: สร้างไฟล์ src/lib/prisma.ts เพื่อเก็บ Prisma Client singleton

- Step 7: เพิ่ม postinstall script: prisma generate ใน package.json

### Prisma Schema (ตารางหลัก)

| ตาราง | ฟิลด์หลัก | ใช้ในฟีเจอร์ |
| --- | --- | --- |
| Quotation | id, quoteNumber, customerName, phone, address, truckType, distance, oilPrice, transportPrice, laborCost, totalPrice, validDays, status, createdAt, expiresAt | ฟีเจอร์ 1 |
| QuotationItem | id, quotationId, description, width, length, height, quantity, weight | ฟีเจอร์ 1 |
| SavedRoute | id, origin, destination, distanceKm, durationMin, isFavorite, lastUsedAt | ฟีเจอร์ 3 |
| Counter | id, key, value, year | ฟีเจอร์ 1 (auto numbering QT-2026-XXXX) |

## 2.2 Distance API — OpenRouteService

ใช้ OpenRouteService (ORS) แทน Google Maps API ตามที่เจ้าของระบบระบุ โดย ORS มี API Key แล้ว และทดสอบใช้งานได้ปกติ (ทดสอบ กทม. → ขอนแก่น = 444 กม.)

| API Endpoint | หน้าที่ | ใช้ในฟีเจอร์ |
| --- | --- | --- |
| GET /v2/directions/driving-car | คำนวณระยะทาง + เวลาเดินทาง | ฟีเจอร์ 3 |
| GET /v2/geocode/search | ค้นหาพิกัดจากชื่อสถานที่ | ฟีเจอร์ 3 |
| GET /v2/directions/driving-hgv | คำนวณเส้นทางรถบรรทุก | ฟีเจอร์ 3 (อนาคต) |

ตัวแปร ORS_API_KEY จะเก็บใน Vercel Environment Variables และเรียกใช้ผ่าน Backend API Route เท่านั้น (ไม่เปิดเผย API Key บริการด้านหน้า)

# 3. ฟีเจอร์ 1: ใบเสนอราคาอัตโนมัติ (Quotation Generator)

ฟีเจอร์นี้ช่วยลดเวลาในการทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า โดยเปลี่ยนจากกระบวนการเดิมที่ต้องคำนวณเอง พิมพ์เอง แล้วส่งให้ลูกค้าเอง มาเป็นการกดปุ่มเดียวแล้วระบบสร้าง PDF ให้อัตโนมัติ พร้อมรายละเอียดครบถ้วน ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดหรือแชร์ได้เลย

## 3.1 สิ่งที่ต้องพัฒนา

- 1. ฟอร์มกรอกข้อมูลลูกค้า: ชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ พร้อมคำนวณราคาอัตโนมัติจากข้อมูลที่กรอกไว้แล้วในหน้าคำนวณราคา

- 2. ระบบเลขใบเสนอราคาอัตโนมัติ: รูปแบบ QT-YYYY-XXXX (เช่น QT-2026-0001) ใช้ Counter table ใน Database เก็บเลขลำดับแบบไม่ซ้ำ เปลี่ยนทุกปี

- 3. สร้าง PDF: ใช้ไลบรารี @react-pdf/renderer สร้าง PDF บนฝั่ง Client ได้เลย (ไม่ต้องใช้ Server) ประหยัดค่า Vercel Serverless Function แสดงรายละเอียด: ชื่อลูกค้า ประเภทรถ ระยะทาง ราคาน้ำมัน ราคาขนส่ง ค่าแรง ราคารวม

- 4. QR Code PromptPay: ใช้ไลบรารี qrcode สร้าง QR Code ตามมาตรฐาน PromptPay (EMVCo) ใส่ใน PDF เพื่อลูกค้าสแกนชำระเงินได้ทันที

- 5. อายุใบเสนอราคา: เลือก 7/15/30 วัน เก็บ expiresAt ใน Database และแสดงสถานะบน PDF

- 6. Shareable Link: สร้าง API Route /api/quotations/[id] สำหรับดาวน์โหลด PDF ที่บันทึกไว้ แชร์ลิงก์ได้ ลูกค้าไม่ต้องล็อกอิน

## 3.2 ไฟล์ที่ต้องสร้าง/แก้ไข

| ไฟล์ | หน้าที่ |
| --- | --- |
| src/lib/prisma.ts | Prisma Client singleton |
| prisma/schema.prisma | เพิ่ม Quotation, QuotationItem, Counter tables |
| src/app/api/quotations/route.ts | POST สร้างใบเสนอราคา + GET รายการ |
| src/app/api/quotations/[id]/route.ts | GET ดาวน์โหลด PDF / ดูรายละเอียด |
| src/components/QuotationForm.tsx | ฟอร์มกรอกข้อมูลลูกค้า + ปุ่มสร้างใบเสนอราคา |
| src/components/QuotationPDF.tsx | @react-pdf/renderer สร้าง PDF ใบเสนอราคา |
| src/lib/promptpay.ts | สร้าง PromptPay QR payload ตามมาตรฐาน EMVCo |
| src/lib/quote-number.ts | สร้างเลขใบเสนอราคาอัตโนมัติ QT-YYYY-XXXX |

## 3.3 ไลบรารีที่ต้องติดตั้ง

| ไลบรารี | เวอร์ชัน | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| @react-pdf/renderer | ^4.x | สร้าง PDF บน Client-side (ไม่ต้อง Server) |
| qrcode | ^1.5.x | สร้าง QR Code PNG สำหรับ PromptPay |
| prisma | ^6.x (dev) | ORM สำหรับฐานข้อมูล |
| @prisma/client | ^6.x | Prisma Client runtime |

# 4. ฟีเจอร์ 2: คำนวณหลายเที่ยวอัตโนมัติ (Multi-Trip Calculator)

ฟีเจอร์นี้แก้ปัญหาเมื่อสินค้าเกิน 1 คัน ซึ่งต้องคำนวณทีละคันทำให้ง่าเสียเวลาและง่าที่จะคำนวณผิดพลาด ระบบจะคำนวณอัตโนมัติว่าต้องใช้รถกี่คัน รถละคันบรรทุกอะไร และเปรียบเทียบต้นทุนข้อมูลเลือกเองว่าแบบไหนคุ้มกว่า

## 4.1 สิ่งที่ต้องพัฒนา

- 1. Multi-Trip Bin Packing: ขยาย bin-packing.ts ให้ทำงานแบบหลายรอบ เมื่อสินค้าวางคันแรกไม่ได้หมด ให้เอาสินค้าที่เหลือไปวางในคันต่อไป จนกว่าจะหมด หรือเกินน้ำหนัก

- 2. แสดงรายการแต่ละเที่ยว: คันที่ 1 บรรทุกอะไร คันที่ 2 บรรทุกอะไร แสดงภาพ 3D แยกแต่ละเที่วได้

- 3. เปรียบเทียบต้นทุน: แสดงตารางเปรียบเทียบ เช่น 3 คันกระบะ (4,500 บ.) vs 1 คัน 6 ล้อ (3,200 บ.) รวมราคาทั้งหมด และแนะนำว่าแบบไหนคุ้มกว่า

- 4. ราคารวมทุกเที่ยว: ราคาขนส่งรวม ค่าแรงรวม และยอดรวมทั้งหมด แสดงชัดเจน

## 4.2 ไฟล์ที่ต้องสร้าง/แก้ไข

| ไฟล์ | หน้าที่ |
| --- | --- |
| src/lib/bin-packing.ts | ขยาย Multi-Trip — รันหลายรอบจนกว่าสินค้าหมด หรือเกินน้ำหนัก |
| src/lib/multi-trip.ts | ฟังก์ชันคำนวณหลายเที่ยว + เปรียบเทียบต้นทุนข้มมุกประเภทรถ |
| src/components/MultiTripResult.tsx | แสดงผลคำนวณหลายเที่ยว + ตารางเปรียบเทียบ |
| src/components/TripCard.tsx | แสดงรายการแต่ละเที่ยว (สินค้า + 3D ภาพ) |
| src/app/page.tsx | เพิ่มส่วนแสดงผล Multi-Trip ในแท็บ CBM |

ฟีเจอร์นี้ไม่ต้องใช้ Database เพราะเป็นการคำนวณแบบ Real-time บนฝั่ง Client เท่านั้น ไม่ต้องติดตั้งไลบรารีเพิ่มเติม

# 5. ฟีเจอร์ 3: ค้นหาระยะทางอัตโนมัติ (Auto Distance Lookup)

ฟีเจอร์นี้ลดภาระตู้กับลูกค้าที่ไม่รู้ระยะทาง โดยกรอกต้นทาง-ปลายทาง แล้วระบบดึงระยะทางอัตโนมัติจาก OpenRouteService API พร้อมบันทึกเส้นทางยอดนิยมและแสดงแผนที่ให้เห็นภาพ

## 5.1 สิ่งที่ต้องพัฒนา

- 1. Geocoding Autocomplete: กรอกชื่อสถานที่/จังหวัด/รหัสไปรษณีย์ แล้วแสดงรายการแบบ Autocomplete ให้เลือก ใช้ ORS Geocoding API

- 2. ดึงระยะทางอัตโนมัติ: เมื่อเลือกต้นทาง+ปลายทางแล้ว ระบบเรียก ORS Directions API ผ่าน Backend และส่งระยะทาง (km) + เวลาเดินทาง (min) กลับมาใส่ในช่องระยะทางอัตโนมัติ

- 3. บันทึกเส้นทางยอดนิยม: เก็บเส้นทางที่ใช้บ่อยใน SavedRoute table (เช่น กทม. - ขอนแก่น = 450 กม.) แสดง Dropdown ให้เลือกเร็ว

- 4. แผนที่แบบ Embed: ใช้ OpenStreetMap + Leaflet (ฟรี ไม่ต้อง API Key) แสดงเส้นทางเดินรถบนแผนที่ โดยใช้พิกัดจาก ORS แล้ววาด Polyline บน Leaflet

- 5. ประมาณเวลาเดินทาง: ระบบคำนวณเวลาเดินทางโดยประมาณ จาก ORS duration (เช่น 5 ชม. 30 นาที) ช่วยวางแผนคนขับ

## 5.2 ไฟล์ที่ต้องสร้าง/แก้ไข

| ไฟล์ | หน้าที่ |
| --- | --- |
| src/lib/distance-api.ts | เรียก ORS Geocoding + Directions API (ผ่าน Backend) |
| src/app/api/distance/route.ts | API Route สำหรับค้นหาระยะทาง (ซ่อน API Key) |
| src/app/api/geocode/route.ts | API Route สำหรับ Autocomplete (ซ่อน API Key) |
| src/app/api/routes/route.ts | CRUD สำหรับเส้นทางยอดนิยม (SavedRoute) |
| src/components/DistanceLookup.tsx | ฟอร์มค้นหาระยะทาง + Autocomplete + เลือกเส้นทางยอดนิยม |
| src/components/RouteMap.tsx | แผนที่ Leaflet + OpenStreetMap แสดงเส้นทาง |
| prisma/schema.prisma | เพิ่ม SavedRoute table |

## 5.3 ไลบรารีที่ต้องติดตั้ง

| ไลบรารี | หน้าที่ |
| --- | --- |
| leaflet | แผนที่แบบ Embed (ฟรี ไม่ต้อง API Key) |
| react-leaflet | React wrapper สำหรับ Leaflet |

# 6. ลำดับการพัฒนา (แนะนำ)

ควรพัฒนาตามลำดับนี้ เพราะฟีเจอร์ทั้งสามมีความเชื่อมโยงกัน และต้องเตรียมพื้นฐานก่อน

| ลำดับ | งาน | ระยะเวลา (ประมาณ) | ไม้ยืนฐาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ติดตั้ง Vercel Postgres + Prisma | 1-2 ชม. | Database สำหรับทุกฟีเจอร์ |
| 1a | ฟีเจอร์ 2: Multi-Trip Calculator | 3-4 ชม. | ไม่ต้อง DB ทำได้ทันที |
| 1b | ฟีเจอร์ 3: Auto Distance Lookup | 4-5 ชม. | ต้องมี DB (เส้นทางยอดนิยม) + ORS API |
| 2 | ฟีเจอร์ 1: Quotation Generator | 5-6 ชม. | ต้องมี DB + ระยะทางจากฟีเจอร์ 3 |

เหตุผล: ฟีเจอร์ 2 ทำก่อนเพราะไม่ต้องใช้ Database (คำนวณแบบ Real-time) สามารถทำได้ทันทีขณะรอ DB เสร็จ ฟีเจอร์ 3 ตามด้วยเพราะใช้ DB เก็บเส้นทาง และฟีเจอร์ 1 ทำที่หลังสุดเพราะต้องใช้ทั้ง DB + ระยะทาง + ราคาจากฟีเจอร์ 2-3

# 7. สรุปองค์ประกอบที่ต้องใช้

| หมวด | รายการ | ฟีเจอร์ |
| --- | --- | --- |
| Database | Vercel Postgres + Prisma ORM | 1, 3 |
| PDF | @react-pdf/renderer | 1 |
| QR Code | qrcode | 1 |
| Distance API | OpenRouteService (ORS) | 3 |
| Map | Leaflet + OpenStreetMap | 3 |
| Algorithm | ขยาย Bin Packing (มีอยู่) | 2 |